Załącznik 2.

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji priorytetu/priorytetów

# Informacje wstępne

| PROGRAM OPERACYJNY | Cel: Konwergencja |
| --- | --- |
|  | Kraj/obszar kwalifikowany: Polska |
|  | Okres programowania: 2007-2013 |
|  | Numer Programu (CCI): 2007/PL/161/PO/002 |
|  | Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
|  | Nazwa priorytetu: |
| SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI PRIORYTETU/PRIORYTETÓW | Numer sprawozdania: I/RRRR/IiŚ/numer priorytetu/ów |
|  | Okres sprawozdawczy: 01.01.20... r. – 30.06.20... r. |

# Przegląd realizacji priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem

## Realizacja i analiza postępów

### Informacja na temat postępu rzeczowego priorytetu

Prezentowanie informacji należy rozpocząć od ogólnego opisu postępu realizacji priorytetu dokonując porównania stopnia realizacji poszczególnych działań, ze wskazaniem tych o najwyższym stopniu realizacji i tych, których realizacja przebiega wolniej, podając również informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad wytycznymi IP, zmiany procedur itp.

Należy podać informację o liczbie przeprowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, alokacji przeznaczonej na konkursy (jeśli alokacja była zwiększana należy podać taką informację). Dla każdego naboru należy podać liczbę złożonych wniosków, liczbę wniosków, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji formalnej i merytorycznej. Jeśli weryfikacja wniosków o dofinansowanie nie została zakończona należy opisać na jakim jest etapie i kiedy planowane jest jej zakończenie (ogłoszenie list rankingowych). Należy opisać również przebieg procesu podpisywania umów o dofinansowanie, wskazując m. in. działania/grupy operacji, w których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów lub zagrożenie brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym.

Opis powinien zawierać ocenę postępu finansowego realizacji priorytetu w powiązaniu z danymi z tabel wskaźnikowych (załącznikiem do sprawozdania jest formularz dotyczący wskaźników zawartych w Katalogu wskaźników obowiązkowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko załącznik 6a tabela 1a i 1b).

Należy podać informację nt. przebiegu realizacji priorytetu w ujęciu regionalnym, jeśli ma to zastosowanie.

Dodatkowo należy opisać planowany przebieg realizacji priorytetu w przyszłym okresie sprawozdawczym.

### Informacja nt. realizacji prognoz i planowanego postępu finansowego

W tej części należy dokonać porównania wartości wydatków kwalifikowalnych wykazanych w Poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność okresową złożonych przez IP w okresie sprawozdawczym z Prognozą wniosków o płatność w ramach POIiŚ przekazaną do KE w kwietniu roku sprawozdawczego.

W przypadku znaczących rozbieżności pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym poziomem wydatków należy przedstawić stosowne wyjaśnienia, wskazując ewentualne przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków oraz opisać kroki, które instytucja pośrednicząca / wdrażająca podjęła lub planuje podjąć by zwiększyć poziom absorpcji środków w ramach priorytetu.

W części tej należy przedstawić również komentarz dotyczący prognoz finansowych na dany rok, wskazując na planowane działania ze strony instytucji pośredniczącej, które zapewnią realizację tych prognoz, w szczególności w przypadku, gdy na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie prognozy było niskie.

## Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania priorytetu, wraz z opisem podjętych środków zaradczych.

W części tej należy:

1) ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację priorytetu wraz z podjętymi przez instytucję pośredniczącą środkami zaradczymi;

2) wskazać i ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez instytucję pośredniczącą, dotyczące ulepszenia Programu, takie jak inicjatywy instytucji pośredniczącej, wyniki prac działających grup roboczych.

## Zgodność z prawodawstwem

### Zgodność realizowanego priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na poziomie priorytetu należy wskazać, czy (a jeśli tak, to jakiego rodzaju) występują problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz wskazać, jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie.

Należy także opisać ewentualne  środki zaradcze zastosowane w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń.

### Zgodność priorytetu z zasadami pomocy publicznej (jeżeli dotyczy)

Należy opisać czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego priorytetu programami pomocowymi.

## Informacja o realizacji dużych projektów

W przypadku, gdy występują duże projekty dla każdego dużego projektu, dla którego do końca okresu sprawozdawczego KE wydała decyzję należy przedstawić informacje, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 8a. do przedmiotowych wytycznych. Instrukcja do wypełniania przedmiotowej informacji stanowi załącznik 8b.

Należy podać listę dużych projektów, w podziale na projekty planowane do realizacji (brak podpisanej umowy o dofinansowanie) i realizowane (podpisana umowa o dofinansowanie). Lista dla projektów realizowanych powinna być sporządzona w formacie xls i powinna zawierać tytuł projektu oraz nr umowy.

W przypadku projektów realizowanych, dla których w umowach o dofinansowanie zawarto klauzule warunkowe dotyczące wydania decyzji KE dla dużego projektu należy umieścić informację na temat daty wydania decyzji przez KE lub daty /planowanej daty przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu.

## Informacja o wypełnianiu warunków szczególnych nałożonych na projekty (jeżeli dotyczy)

W tej części należy podać listę projektów, dla których w umowach zawarto klauzule środowiskowe dotyczące przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływanie na środowisko (§ 4a we wzorze umowy o dofinansowanie).

Tabela 1. Klauzule warunkowe

| Lp. | Nazwa projektu | Czy projekt duży? (tak/ nie) | Wartość dofinan-sowania w części UE | Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku | Czy warunek wypełniony (tak/nie) | Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej

| Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, priorytet realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: polityka konkurencji; polityka zamówień publicznych; polityka ochrony środowiska; polityka równych szans. | Data i miejsce: ............................................................................ |
| --- | --- |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej: ........................................................................... |

| Dane osoby sporządzającej sprawozdanie | Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: ............................................................................. |
| --- | --- |
|  | Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax) ............................................................................. |
| Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą | Data i miejsce: .......................................................................... |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: ............................................................................. |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: ............................................................................. |

Załączniki, które powinny zostać dołączone do sprawozdania:

Formularz sprawozdawczy dotyczący informacji i promocji – załącznik 7a.

Formularz sprawozdawczy dotyczący wskaźników – załącznik 6a tabela 1a i tabela 1b.

Informacja o dużych projektach – załącznik 8a.

W przypadku, gdy w danym priorytecie nie ma IP wzór obowiazuje dla IW. Wówczas wszelkie odniesienia do IP dotyczą IW.

Niepotrzebne  skreślić.

Jw.